# Etapa 1 – Isolamento Imediato

Entregas concretas do Arquiteto Agent

Data: 14 de agosto de 2026

Status: Pronto para aplicar no repositório

# ENTREGA 1 – Texto para atualizar o CLAUDE.md

Copie o bloco abaixo e adicione/substitua a seção correspondente no CLAUDE.md:

────────────────────────────────────────

## Front Isolation Policy (Etapa 1 – Obrigatória)

A partir de 14/08/2026, vale a seguinte política de isolamento entre fronts:

### Regra principal

É PROIBIDO alterar arquivos do front de produto (app/) e do front de prova (src/, doohplay-contract/) no mesmo PR ou no mesmo commit.

### Motivo

Em 25/06/2026 ocorreu incidente de produção (categorias erradas + vazamento de conteúdo entre clientes) causado por alteração cruzada entre fronts. Esta política existe para impedir recorrência.

### Ownership

Front de Produto Comercial (app/):

- app/dashboard, app/admin, app/anunciante, app/player, app/api/client, app/api/player

- lib/asaas.ts, lib/db.ts (quando usado pelo produto)

- Tabelas: studio_clients, Advertiser, Campaign, CampaignMedia, CampaignScreen, campaign_payments

Front de Prova/Auditoria (src/):

- src/, doohplay-contract/, keys/ (uso de assinatura), workers ligados a proof

- Tabelas: event_chain, event_blocks, proof_chain, proof_merkle_batches, block_anchors, trust_scores, audience_measurements, play_logs_certified

### Contrato de API

docs/api-contract.md é a ÚNICA fonte de verdade para playlist, heartbeat e proof-of-play.

Qualquer mudança de contrato DEVE atualizar docs/api-contract.md ANTES do código.

### Cliente real em produção

BARBE332 (Barbearia Zimermam) é cliente real. Qualquer tarefa que toque em playlist, campanhas, pagamentos ou dados desse cliente deve ser sinalizada explicitamente e exige aprovação humana antes de merge.

### Checklist mínimo de PR

- [ ] O PR altera apenas UM front (app OU src)?

- [ ] Se houver mudança de contrato, docs/api-contract.md foi atualizado primeiro?

- [ ] Há impacto em BARBE332 ou tabelas de produção? Se sim, houve aprovação humana?

- [ ] Há teste ou plano de validação descrito?

────────────────────────────────────────

# ENTREGA 2 – Mapa de Ownership

Referência oficial de responsabilidade por pastas, módulos e tabelas.

## A. Front de Produto Comercial

Owner: time de produto / operação comercial

### Pastas e módulos

| Área | Caminhos |
| --- | --- |
| Dashboard cliente | app/dashboard/ |
| Admin | app/admin/ |
| Portal anunciante | app/anunciante/ |
| Player | app/player/ |
| APIs de cliente/player | app/api/client/, app/api/player/ |
| Billing | lib/asaas.ts |
| DB acesso produto | lib/db.ts / getPool() (uso pelo app) |

### Tabelas (produto)

- studio_clients

- Advertiser

- Campaign

- CampaignMedia

- CampaignScreen

- campaign_payments

## B. Front de Prova / Auditoria

Owner: time de prova / confiança / blockchain

### Pastas e módulos

| Área | Caminhos |
| --- | --- |
| Core de prova | src/, lib/proof/, lib/domain/ledger/ |
| Smart contract | doohplay-contract/ |
| Trust Graph | src/lib/trust-graph/ |
| Alertas | src/lib/alerts/ |
| Blockchain | src/lib/blockchain/ |
| Assinatura/PDF | src/services/pdf/, keys/ |
| Workers de prova | worker.ts e filas ligadas a event-queue/proof |

### Tabelas (prova)

- event_chain

- event_blocks

- proof_chain / proof_merkle_batches

- block_anchors

- trust_scores

- audience_measurements

- play_logs_certified

- impressions (quando ligadas ao ledger de prova)

## C. Zona compartilhada / cuidado extra

- docs/api-contract.md → governança conjunta, mudança só com aviso explícito

- CLAUDE.md → documentação de ambos os fronts

- Redis / filas → validar qual worker consome antes de alterar

- Variáveis de ambiente globais → documentar impacto nos dois lados

# ENTREGA 3 – Checklist de PR (GitHub)

Copie o bloco abaixo para o template de Pull Request do repositório (.github/pull_request_template.md):

────────────────────────────────────────

## Checklist DOOHPLAY (obrigatório)

### 1. Isolamento de fronts

- [ ] Este PR altera apenas UM front (app/ OU src/ + doohplay-contract/)

- [ ] Confirmei que não há arquivos do outro front neste PR

### 2. Contrato de API

- [ ] Não há mudança de contrato de playlist/heartbeat/proof-of-play

- [ ] Se houver mudança de contrato: docs/api-contract.md foi atualizado ANTES do código

- [ ] Se afetar Android/player: a mudança foi comunicada explicitamente

### 3. Impacto em produção

- [ ] Este PR NÃO afeta o cliente BARBE332 / Barbearia Zimermam

- [ ] Se afetar: houve aprovação humana explícita antes do merge

- [ ] Tabelas tocadas foram listadas no PR

### 4. Qualidade

- [ ] Descrevi o plano de validação (teste manual ou automatizado)

- [ ] Não incluí credenciais, chaves privadas ou .env

- [ ] A mudança é reversível ou tem plano de rollback

### 5. Resumo

- Front afetado: `app` / `src` / `docs` / `infra`

- Risco para produção: `Baixo` / `Médio` / `Alto`

- Precisa de review de alguém do outro front? `Sim` / `Não`

────────────────────────────────────────

# Resumo de aplicação

- Agora: colar a Entrega 1 no CLAUDE.md

- Agora: criar .github/pull_request_template.md com a Entrega 3

- Agora: usar a Entrega 2 como referência oficial de ownership

- Em seguida: comunicar a política ao time e só então avançar para a Etapa 2

Arquiteto Agent – Etapa 1 concluída em nível de entregáveis.

Próximo passo natural: validar aplicação no repositório e iniciar Etapa 2 (Separação Lógica).