# Plano de Separação dos Fronts

Documento Confidencial – DOOHPLAY

Data: 14 de agosto de 2026

## 1. Contexto e Problema

O repositório atual da DOOHPLAY contém dois sistemas distintos convivendo no mesmo código:

- Front de Prova/Auditoria (src/): pipeline criptográfico, Merkle Tree, blockchain Polygon, Trust Graph e Ad Server de verificação.

- Front de Produto Comercial (app/): dashboard do cliente, admin, portal do anunciante, billing Asaas, APIs de playlist e player (web + Android).

Essa dualidade já causou incidente real em 25/06/2026 (categorias erradas e vazamento de conteúdo entre clientes). O risco de regressão continua alto enquanto os dois fronts compartilharem o mesmo repositório sem isolamento forte.

## 2. Objetivos da Separação

- Eliminar o risco de um front quebrar o outro.

- Permitir ciclos de desenvolvimento independentes.

- Facilitar onboarding de novos desenvolvedores.

- Preparar a base para escalar o produto comercial e o motor de prova separadamente.

- Criar contratos de API claros entre os dois sistemas.

## 3. Estratégia em 3 Etapas

### Etapa 1 – Isolamento Imediato (1–2 semanas)

- Reforçar e comunicar as regras de ownership já existentes no CLAUDE.md.

- Proibir Pull Requests que alterem arquivos dos dois fronts ao mesmo tempo.

- Criar checklists de revisão específicos para cada front.

- Separar variáveis de ambiente críticas sempre que possível.

- Documentar explicitamente quais tabelas pertencem a cada front.

### Etapa 2 – Separação Lógica (3–6 semanas)

- Extrair o motor de prova para um package interno (ex: packages/proof-engine).

- Fazer o produto comercial consumir a prova apenas via API interna bem definida.

- Unificar o acesso ao banco de dados (eliminar a convivência de pg.Pool + Supabase + Prisma de forma desorganizada).

- Criar testes de contrato entre os dois fronts.

### Etapa 3 – Separação Física (opcional – 2–4 meses)

Somente quando o time crescer ou a complexidade exigir:

- doohplay-core → motor de prova, blockchain, verificação pública

- doohplay-platform → CMS, dashboard, player, billing, anunciantes

## 4. Regras de Governança

- Nenhuma alteração de contrato de API sem atualizar docs/api-contract.md primeiro.

- Mudanças que afetam o player Android devem ser comunicadas explicitamente.

- Code review obrigatório por alguém que conheça o front afetado.

## 5. Critérios de Sucesso

- Zero incidentes de contaminação entre fronts por 90 dias.

- Novos desenvolvedores conseguem trabalhar em um front sem quebrar o outro.

- APIs internas documentadas e estáveis.

Recomendação: executar as Etapas 1 e 2 o mais rápido possível. A Etapa 3 só se justifica com crescimento do time ou necessidade clara de escala independente.